Информация о запланированных на 2020 год мероприятиях по капитальному и (или) текущему ремонту спортивного зала,

в том числе вспомогательных помещений при нем

В 2020 году в рамках реализации  мероприятия «Создание  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой им спортом», предусмотренного региональным  проектом «Успех каждого ребенка», обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка»   национального проекта «Образование»,  будет проводиться капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Смолинская средняя общеобразовательная школа», расположенном по адресу: Свердловская область, Талицкий район, с.Смолинское, ул.Коммунаров, д.2.

Для реализации данного мероприятия в 2020 году  предусмотрено финансирование  из областного бюджета в объеме 1 615,000 тыс. руб., из местного бюджета в объеме 940,680 тыс. руб.

Для обеспечения проведения капитального ремонта спортивного зала 18.02.2020г. проведен электронный аукцион,  по результатам которого определен победитель – Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирь».  02.03.2020г. заключен муниципальный контракт на сумму 1 965 00 руб. 15 коп.  Ремонт спортивного зала будет осуществлен в соответствии с графиком выполнения работ.

К 1 сентября 2020 года спортивный зал будет введен в эксплуатацию, в нем будут заниматься физической культурой и спортом 47 обучающихся МКОУ «Смолинская СОШ».